## Slide 1: SCRUM
Metodología ágil de desarrollo de proyectos
Integrador 1
INGENIERÍA TELEMÁTICA

## Slide 2: Metodología

## Slide 3: Historias de usuario
“Como [perfil], [quiero] [para]”
Perfil
Se refiere al usuario. Quién es el usuario que usa la característica
Quiero
La acción del usuario dentro del artefacto
Para
Cuál es el problema que resuelve esta característica
https://www.atlassian.com/es/agile/project-management/user-stories

## Slide 4: Criterios de aceptación
https://cucumber.io/docs/gherkin/
Escenario
Agregar productos al carrito de compras
“Dado [contexto], Cuando [acción], Entonces [resultado]”
Escenario
Describe un caso específico dentro de esa funcionalidad.
Acción
La acción del usuario dentro del artefacto
Resultado
Cuál es el problema que resuelve esta característica
Contexto
Establece el contexto inicial. Por ejemplo:
El usuario agrega un producto al carrito de compras
El usuario hace clic en el botón "Agregar al carrito"
El producto se añade al carrito de compras
El usuario está en la página de detalles de un producto

## Slide 5: Estimación
Planning poker
https://planningpokeronline.com/
https://asana.com/resources/story-points

## Slide 6: Priorización
https://www.productplan.com/glossary/moscow-prioritization/